F_AA_234A

VICERRECTORADO DE DOCENCIA

PLAN DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

| I. INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Académica: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |  |
| Carrera: | Ingeniería de Software |  |
| Proyecto: | Implementación de una aplicación para gestión de un SLR |  |
| Componente: | Módulo de Descarga de Metadatos y Documentos |  |
| Línea de investigación: | Ingeniería de Software |  |
| Nombres y apellidos del estudiante: | Alexis Jahir Lapo Cabrera |  |
| Nombres y apellidos del Profesor: | Carlos Anchundia, PhD. |  |
| II. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE |  |  |
| El Módulo de Descarga constituye el motor de adquisición de información científica dentro del sistema de gestión de Revisiones Sistemáticas de Literatura (SLR), funcionando como el único punto de acceso entre las bases de datos académicas y los demás componentes del sistema. Este módulo transforma el proceso tradicionalmente manual y fragmentado de recuperación de estudios primarios en una operación automatizada, centralizada y trazable, abordando directamente uno de los cuellos de botella más significativos en la conducción de revisiones sistemáticas. El componente opera mediante un flujo de trabajo adaptativo que responde a las necesidades específicas de cada etapa del proceso de revisión. En la fase inicial, proporciona vistas preliminares de metadatos al Módulo de Diseño, permitiendo a los investigadores refinar sus cadenas de búsqueda basándose en resultados exploratorios. Posteriormente, ejecuta búsquedas exhaustivas y gestiona la descarga de documentos completos, coordinándose con el Módulo de Selección para identificar qué papers han sido aprobados según los criterios de inclusión/exclusión. Finalmente, entrega los documentos validados tanto al Módulo de Selección como al de Extracción, actuando como el repositorio central de todos los recursos bibliográficos del sistema. La arquitectura del módulo se sustenta en tres capacidades fundamentales: conectores especializados que garantizan la comunicación confiable con motores de búsqueda como IEEE Xplore y Scopus; un sistema de interpretación que adapta las consultas de búsqueda a los requerimientos de cada plataforma académica; y capacidades de gestión eficiente que permiten manejar múltiples solicitudes de manera optimizada. Adicionalmente, el componente asegura la interoperabilidad mediante la exportación de metadatos en formatos estándar como BibTeX y RIS, facilitando la integración con el ecosistema de herramientas de investigación. |  |  |
| III. OBJETIVOS |  |  |
| Objetivo General: Automatizar y centralizar el proceso de adquisición de literatura científica para Revisiones Sistemáticas de Literatura (SLR), desarrollando un componente que gestione la recuperación automatizada de documentos académicos a través de la integración directa con los motores de búsqueda de IEEE Xplore y Scopus. Objetivos Específicos: - Centralizar el acceso a recursos bibliográficos mediante la integración directa con bases de datos académicas como IEEE Xplore y Scopus, eliminando la necesidad de búsquedas manuales en múltiples plataformas. - Implementar un sistema de interpretación de consultas que facilite la búsqueda efectiva en diferentes motores académicos, adaptándose a las particularidades de cada plataforma. - Desarrollar capacidades de gestión eficiente que permitan el manejo optimizado de múltiples solicitudes, manteniendo la estabilidad y rendimiento del sistema. - Garantizar la interoperabilidad mediante la exportación de metadatos y referencias bibliográficas en formatos estándar (BibTeX, RIS) compatibles con gestores de referencias. - Establecer interfaces de comunicación flexibles que permitan proporcionar tanto vistas preliminares de metadatos como entregas completas de documentos según las necesidades de cada módulo consumidor. |  |  |
| IV. ALCANCE DEL COMPONENTE |  |  |
| El alcance de este componente abarca el desarrollo de un servicio especializado en la adquisición y gestión de datos académicos que actúa como intermediario entre las fuentes de información científica y los demás módulos del sistema. El componente asume la responsabilidad del proceso completo de obtención de literatura, iniciando con la recepción de solicitudes de búsqueda provenientes del Módulo de Diseño, gestionando la interacción con las bases de datos académicas, y concluyendo con la entrega estructurada de información tanto al Módulo de Selección como al de Extracción según corresponda. La integración con bases de datos científicas constituye un elemento central del alcance, contemplando el desarrollo de conectores para IEEE Xplore y Scopus como fuentes primarias de información académica. Estos conectores permitirán la ejecución de búsquedas y la recuperación de metadatos bibliográficos de manera sistemática. El componente implementará los mecanismos necesarios para interactuar efectivamente con cada plataforma, asegurando la obtención consistente de resultados. En cuanto a la gestión de información, el módulo garantizará la extracción y normalización de metadatos bibliográficos esenciales, incluyendo identificadores únicos (DOI), títulos, resúmenes, autores y palabras clave, entre otros elementos relevantes. Esta información será estructurada de manera consistente para facilitar su procesamiento posterior y permitir su exportación en formatos bibliográficos estándar como BibTeX y RIS, asegurando así la compatibilidad con diversas herramientas de gestión de referencias utilizadas en el ámbito académico. La comunicación con otros componentes del sistema se establecerá mediante interfaces bien definidas que soporten diferentes modalidades de interacción. Esto incluye la capacidad de proporcionar resultados preliminares para apoyo en la refinación de búsquedas, así como la entrega de colecciones completas de documentos basadas en criterios de selección establecidos. El diseño contemplará mecanismos que permitan tanto respuestas inmediatas para consultas simples como el procesamiento diferido para operaciones que requieran mayor tiempo de ejecución. Finalmente, el alcance incluye la implementación de estrategias de optimización que permitan al componente manejar eficientemente diferentes volúmenes de trabajo, desde consultas individuales hasta solicitudes masivas de descarga. Esta capacidad de adaptación garantizará que el sistema mantenga su rendimiento y confiabilidad independientemente de la carga operativa, proporcionando una experiencia consistente a todos los módulos que dependan de sus servicios. |  |  |
| V. TAREAS ESPECÍFICAS |  |  |
| Semana referencial / Fases; Fecha inicio-fin (si aplica); Tareas específicas; Resultado esperado (si aplica). 1-2; 23/09/2025 - 06/10/2025; Setup del entorno de desarrollo y definición de casos de prueba. Establecer los escenarios BDD para las funcionalidades críticas del componente y configurar el ambiente de trabajo.; Entorno de desarrollo funcional. Casos de prueba BDD definidos (Given-When-Then).. 3-5; 07/10/2025 - 27/10/2025; Desarrollar los conectores para integración con bases de datos académicas. Implementar la comunicación con IEEE Xplore y Scopus, incluyendo manejo de autenticación y gestión de respuestas.; Conectores funcionales con capacidad de ejecutar búsquedas básicas y recuperar metadatos.. 6-7; 28/10/2025 - 10/11/2025; Implementar el sistema de interpretación de consultas. Desarrollar la lógica que permita adaptar las búsquedas a los requerimientos de cada plataforma académica.; Sistema de interpretación funcional con pruebas unitarias que validen diferentes tipos de consultas.. 8-9; 11/11/2025 - 24/11/2025; Desarrollar las estrategias de optimización para manejo eficiente de solicitudes. Implementar mecanismos que permitan gestionar múltiples peticiones de manera efectiva.; Sistema capaz de manejar solicitudes concurrentes manteniendo el rendimiento y estabilidad.. 10; 25/11/2025 - 01/12/2025; Implementar el módulo de exportación. Desarrollar la funcionalidad para generar archivos en formatos BibTeX y RIS a partir de los metadatos normalizados.; Módulo de exportación validado con pruebas de compatibilidad en gestores de referencias.. 11-12; 02/12/2025 - 15/12/2025; Integración con otros módulos del sistema. Establecer las interfaces de comunicación con los módulos de Diseño, Selección y Extracción.; Interfaces funcionales con pruebas de integración exitosas entre componentes.. 13-14; 16/12/2025 - 29/12/2025; Ejecutar pruebas completas del sistema. Realizar pruebas end-to-end del flujo completo y optimización de rendimiento.; Suite completa de pruebas ejecutadas. Reporte de rendimiento y optimizaciones aplicadas.. 15; 30/12/2025 - 05/01/2026; Documentación técnica y cierre del proyecto. Generar la documentación de la API, guías de uso y preparar la entrega final del componente.; Documentación técnica completa. Código fuente revisado y optimizado. Componente listo para producción.. |
| VI. BIBLIOGRAFÍA |  |  |
| Kitchenham, B. (2007). Guidelines for SLR in Software Engineering. EBSE. |  |  |
| VII. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD |  |  |
| Desarrollado por: |  | Alexis Jahir Lapo Cabrera |
| Aprobado por: |  |  |